Приложение №3

к документации для переговоров

ГРАФИК СТРОИТЕЛЬСТВА (ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ)

объект: «Текущий ремонт комнат № 23, 25, 29, 36, 39, 40, 42, 46, 47, 48, 50

в общежитии № 3 по БЛК, 3 в г. Гродно»

|  |  | Стоимость, бел. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование работ | Текущие цены | Всего | В том числе по месяцам |  |
| Общестроительные работы | рубли | 30 197,00 | 2020 год |  |
|  |  |  | июль | 21 000,00 |
|  |  |  | август | 9 197,00 |
| итого |  | 30 197,00 |  | 30 197,00 |

| Заказчик | Подрядчик |
| --- | --- |
| Проректор __________________ /Н.И. Войтко/ | Директор ________________ |
| м.п. | м.п. |