Приложение №3

к документации для переговоров

ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ

при строительстве (выполнении работ)

по объекту: «Текущий ремонт части кровли и козырьков запасных выходов в учебном корпусе № 5 по ул. Ленина, 32 в г. Гродно»

| Месяцы строительства | Стоимость работ по графику, бел. руб. | Сумма, бел. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  | Текущий аванс |  | Оплата за выполненные работы |  |
|  |  |  | Средства республиканского бюджета | Собствен- ные средства | Средства республиканского бюджета | Собственные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Апрель 2021 | 3 000,00 |  |  |  |  |  |
| Май 2021 | 12 000,00 | 3 000,00 |  |  | 3 000,00 |  |
| Июнь 2021 | 22 349,00 | 12 000,00 |  |  | 12 000,00 |  |
| Июль 2021 | 10 000,00 | 22 349,00 |  |  | 22 349,00 |  |
| Август 2021 |  | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 |  |
| ИТОГО: | 47 349,00 | 47 349,00 |  |  | 47 349,00 |  |

| Заказчик | Подрядчик |
| --- | --- |
| Проректор __________________ /Н.И. Войтко/ | Директор ________________ |
| м.п. | м.п. |